| UBND TỈNH KON TUM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 107 /BC-SKHĐT | Kon Tum, ngày 15 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 11/TTr-BQL (kèm theo Báo cáo số 86/BC-BQL) ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 11/TTr-BQL ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh;

2. Báo cáo số 86/BC-BQL ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh;

3. Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh;

4. Ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 468/SNN-KH ngày 09 tháng 3 năm 2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 614/STC-TCĐT ngày 18 tháng 02 năm 2021; Sở Xây dựng tại Văn bản số 210/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 02 năm 2021 và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Văn bản số 328/UBND-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

5. Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đến năm 2020.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 38.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

9. Thời gian thực hiện: 03 năm (từ năm 2022).

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (tại Tờ trình số 03/TTr-BQL và Báo cáo số 20/BC-BQL ngày 25 tháng 01 năm 2021). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Việc xây dựng hồ chứa nước để tích nước phục vụ công tác chữa cháy rừng, nhất là rừng trồng, rừng lá kim tự nhiên của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh là thực sự cần thiết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất chủ trương xây dựng các hồ chứa nước phục vụ công tác chữa cháy rừng. Tuy nhiên, theo các thông tin về 04 hồ chứa nước của Ban quản lý Khu bảo tồn thôn nhiên Ngọc Linh tại Tờ trình số 03/TTr-BQL, Báo cáo số 20/BC-BQL ngày 25 tháng 01 năm 2021 chưa nêu cụ thể các công trình này có nằm trong rừng đặc dụng không, nếu nằm trong thì thuộc phân khu chức năng nào để xác định thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình. Theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Điều 20) và các Nghị định hướng dẫn, việc chuyển đổi rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.

- Đối với nguồn kinh phí đầu tư theo đề xuất của đơn vị là từ nguồn ngân sách nhà nước, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cụ thể về nguồn vốn.

2. Sở Tài chính:

- Tại báo cáo số 20/BC-BQL của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh chưa khái quát được thực trạng cháy rừng (nếu có) trong phạm vi lâm phần của Khu bảo tồn trong những năm vừa qua; chưa khái quát được những nguy cơ ảnh hưởng đến cháy rừng trong những năm tiếp theo như khí hậu, thời tiết, thực trạng khô hạn theo từng mùa...Do đó, đề nghị Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh rà soát, khái quát bổ sung để làm rõ mục tiêu, sự cần thiết phải đầu tư của Dự án.

- Về nguồn vốn đầu tư của Dự án: Dự án đã được dự kiến trong kế hoạch trung hạn vốn đầu tư nguồn NSĐP giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn thực hiện Dự án cho phù hợp với Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

3. Sở Xây dựng:

Cơ bản thống nhất nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh như đề nghị của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Tuy nhiên, về quy mô đầu tư cần làm rõ một số nội dung sau:

- Nội dung báo cáo đề xuất xây dựng 02 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy (tại suối Đăk Thi An tiểu khu 69 và tại suối Lênin tiểu khu 53) là chưa đầy đủ 04 hồ như tên dự án đã nêu (04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy);

- Cần bổ sung tính toán, luận cứ kỹ thuật đảm bảo dung tích hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy đề xuất xây dựng đáp ứng công tác chữa cháy cho 27.413,19 ha rừng như mục tiêu dự án đề cập.

4. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei:

Thống nhất với chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã có Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tại Tờ trình số 11/TTr-BQL và Báo cáo số 86/BC-BQL ngày 13 tháng 4 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 42 tiểu khu với tổng diện tích 37.475,99 ha, trong đó có 18.423 ha diện tích rừng có nguy cơ cháy cao (bao gồm: diện tích rừng thông thuần loài và rừng lá kim hỗn giao là 5.219,43 ha). Mặc dù, đơn vị đã rất nỗ lực trong công tác QLBVR, PCCCR nhưng với diện tích quản lý bảo vệ rừng lớn, thời gian qua đơn vị chưa được đầu tư các hồ chứa nước để phục vụ công tác phòng và chữa cháy nên trên diện tích quản lý của đơn vị cũng đã xảy ra một số vụ cháy rừng làm thiệt hại đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học. Trước tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, tình trạng khô hạn diễn biến khó lường nên khả năng cháy rừng có thể xảy ra ở mức độ cao, khó kiểm soát, đặc biệt với 18.423 ha diện tích có nguy cơ cháy cao, và khi xảy ra cháy rừng thì rất khó khống chế, nhất là khu vực rừng lá kim. Nếu không có các phương tiện chữa cháy cũng như không có các hồ chứa nước để phục vụ cho công tác chữa cháy kịp thời thì hậu quả hết sức nghiêm trọng, phá hủy tài nguyên rừng, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học cũng như ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trên địa bàn.

Do vậy, việc đầu tư 04 hồ chứa nước tại các tiểu khu có nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt là những lâm phần có diện tích rừng lá kim (thông) thuần loài và rừng lá kim hỗn giao lớn là hết sức cần thiết để phục vụ cho công tác phòng và chữa cháy kịp thời nhằm hạn chế hậu quả đến mức thấp nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng dự án phù hợp theo Quy hoạch bảo tồn và phát triển khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đến năm 2020 (được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014); Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020).

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 38.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Dự trữ nước vào mùa khô phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho 18.423 ha và là nơi tích nước cho các loài động vật vào mùa khô; đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho đơn vị.

6. Quy mô đầu tư:

* Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 1 (Hồ chứa nước PCCC suối Đăk Thi An ở tiểu khu 69): (1) Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 25.000 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 75 m; (2) Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 5,8 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; (3) Các hạng mục phụ trợ khác.

* Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 2 (Hồ chứa nước PCCC suối Lênin ở tiểu khu 53): (1) Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 6.200 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 20 m; (2) Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 1,9 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; (3) Các hạng mục phụ trợ khác.

* Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 3 (Hồ chứa nước PCCC suối Đăk Mi ở tiểu khu 24): (1) Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 8.000 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 28 m; (2) Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 3,6 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; (3) Các hạng mục phụ trợ khác.

* Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 4 (Hồ chứa nước PCCC suối Đăk Ruồi ở tiểu khu 77): (1) Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 16.000 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 40 m; (2) Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 3,0 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; (3) Các hạng mục phụ trợ khác.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 38.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Khả năng cân đối vốn: Dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có tổng mức đầu tư là 38.000 triệu đồng, đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, dự kiến bố trí 33.800 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021- 2025 (chưa tính dự phòng) để đầu tư dự án. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm | Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư | Trong đó: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 |
| --- | --- | --- |
| Tổng cộng | 38.000 | 33.800 |
| Năm thứ nhất | 15.000 | 15.000 |
| Năm thứ hai | 15.000 | 15.000 |
| Năm thứ ba | 8.000 | 3.800 |

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Địa điểm thực hiện: tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng cho 18.423 ha và là nơi tích nước cho các loài động vật vào mùa khô.

- Tác động về môi trường: Đây là công trình nhỏ được đầu tư xây dựng theo quy hoạch do đó ít có tác động đến môi trường. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo  quy  định  của  Luật  Đầu  tư  công  năm  2019,  Nghị  định  số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư khoảng 38.000 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh là cấp thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - BQL KBTTN Ngọc Linh; - Lưu: VT, TH, NHTr. | GIÁM ĐỐC Ngô Việt Thành |
| --- | --- |