| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 17 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 04 tháng 3 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến

đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai chủ trương đầu tư() và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi() để triển khai thực hiện.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư 388.900 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền quyền sửa dụng đất, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh…) do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư; năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao kế hoạch 50.000 triệu đồng để triển khai thực hiện dự án().

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-UBND. Đường Trường Chinh là một trong những trục giao thông chính, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Kon Tum. Tuy nhiên, theo quy mô mặt cắt ngang dự án được duyệt, bề rộng giải phân cách giữa (B=0,5m) chưa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07:2016/BXD; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 (Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016), Đồ án điều chỉnh cục bộ đường Trường Chinh (Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019). Đồng thời mặt cắt ngang đầu tư đoạn qua Trung tâm thể dục thể thao (dự án phê duyệt B=26,5m) chưa phù hợp với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (1/500) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ đã duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 (B=55m).

Để sớm hoàn chỉnh hạ tầng đô thị và mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum theo quy hoạch, đảm bảo bề rộng giải phân cách để tạo mảng xanh cho đô thị; đồng thời kết nối hạ tầng đồng bộ với các dự án khai thác quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng đang triển khai tại Trung tâm thể dục thể thao và Khu Tổ hợp thương mại và nhà phố (Khu Trung đoàn 66 cũ). Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nội dung sau:

| Nội dung | Đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 14/3/2019 của HĐND tỉnh | Đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| 1. Quy mô đầu tư | - Bồi thường giải phóng mặt bằng (diện tích khoảng 4,3ha với khoảng 175 hộ bị ảnh hưởng, không có hộ thuộc diện di dời, tái định cư). - Đường giao thông đô thị có chiều dài khoảng 2.837m, bề rộng nền đường 14,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 2x7m = 14m, bề rộng giải phân cách giữa 0,5m, vỉa hè (rộng từ 3,5m đến 6,0m)x2, hào kỹ thuật vỉa hè, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện chiếu sáng và an toàn giao thông. | - Bồi thường giải phóng mặt bằng (diện tích khoảng 6,2ha với khoảng 252 hộ bị ảnh hưởng, khoảng 08 hộ thuộc diện di dời tái định cư). - Đường giao thông đô thị có chiều dài khoảng 2.757m; bề rộng nền đường (21,5-26,5)m, mặt đường bê tông nhựa rộng 2x7m = 14m, giải phân cách giữa rộng 2m, vỉa hè (rộng từ 2,75m đến 5,25m)x2; Riêng đoạn qua Trung tâm thể dục thể thao nền đường rộng 55m (trong đó: mặt đường rộng 31m (8m+ 15m+8m); Vỉa hè mỗi bên rộng 6m; giải phân cách 6mx2); hào kỹ thuật vỉa hè, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện chiếu sáng, 02 cổng chào, an toàn giao thông; nút giao (Đào Duy Từ - Trường Chinh) cùng mức. |
| 2. Tổng mức đầu tư | Khoảng 388.900 triệu đồng; trong đó: - Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng đoạn từ nút giao đường Lê Hồng Phong đến đường Đào Duy Từ, chiều dài khoảng 2.445m (đền bù trong phạm vi mặt đường 15m, không đầu tư vỉa hè) với tổng nhu cầu vốn khoảng 136.200 triệu đồng. - Hợp phần 2: Đầu tư xây dựng đoạn từ Lê Hồng Phong đến Ngã 3 Duy Tân (hướng rẽ qua nhà khách 30/4), chiều dài khoảng 392m; đầu tư vỉa hè toàn tuyến và đền bù phạm vi vỉa hè toàn tuyến với tổng nhu cầu vốn khoảng 252.700 triệu đồng, sẽ triển khai khi đủ điều kiện | Khoảng 457.126 triệu đồng; trong đó: - Hợp phần 1 (khoảng 401.831 triệu đồng): Đền bù, giải phóng mặt bằng toàn tuyến 2.757m; Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đoạn từ nút giao đường Lê Hồng Phong đến đường Đào Duy Từ với chiều dài khoảng 2.365m. - Hợp phần 2 (khoảng 55.295 triệu đồng): Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đoạn từ Lê Hồng Phong đến Ngã 3 Duy Tân (hướng rẽ qua nhà khách 30/4), chiều dài khoảng 392m (triển khai sau khi đảm bảo mặt bằng). |

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư là cần thiết và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương(); nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định, được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định().

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() Quyết định số 250a/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh.

() Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh.

() Công văn số 140-CV/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Trường Chinh.

() Báo cáo số 49/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.