| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 37 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 23 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

# Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai,

# huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai chủ trương đầu tư() và Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng() để triển khai thực hiện.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum với tổng mức đầu tư khoảng 75.000 triệu đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí xây lắp: khoảng 35.000 triệu đồng; ngân sách huyện (các chi phí còn lại): khoảng 40.000 triệu đồng). Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư. Dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch năm 2020 là 10.000 triệu đồng() và kế hoạch năm 2021 là 25.000 triệu đồng().

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai thi công đạt khoảng 30% khối lượng. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì tổng chi phí xây lắp của dự án khoảng 44.490 triệu đồng, trong đó 60% chi phí xây lắp của dự án tương đương với khoảng 26.700 triệu đồng (thấp hơn 8.300 triệu đồng so chủ trương hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (35.000 triệu đồng) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND). Mặt khác, hiện nay dự án đã được ngân sách tỉnh bố trí đủ 35.000 triệu đồng để thực hiện.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn huyện chưa đảm bảo nguồn thu nên hiện chưa cân đối bố trí để thực hiện dự án theo tiến độ, do vậy, các chi phí tư vấn và một số chi phí khác mặc dù đã có khối lượng hoàn thành nhưng vẫn chưa thực hiện giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành (do không thuộc nhiệm vụ chi của nguồn vốn ngân sách tỉnh). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngân sách tỉnh đã bố trí cho dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án trọng điểm thu hút đầu tư (dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum của Tập đoàn TH), đồng thời tránh gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong điều kiện ngân sách huyện Sa Thầy còn khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án, cụ thể như sau:

| Nguồn vốn đầu tư | Cơ cấu nguồn vốn được duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 | Cơ cấu nguồn vốn đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách tỉnh (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019, 2020 (nếu có) và nguồn cân đối ngân sách địa phương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) | Hỗ trợ 60% chi phí xây lắp: khoảng 35.000 triệu đồng | Khoảng 35.000 triệu đồng |
| Ngân sách huyện | Khoảng 40.000 triệu đồng (các chi phí còn lại) | Khoảng 40.000 triệu đồng |

* Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết; nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định, không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án. Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021; đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp thu, điều chỉnh bổ sung một nội dung sau:

- Phần căn cứ pháp lý, bỏ: “Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;”.

- Về cơ cấu nguồn vốn, phần ngân sách tỉnh biên tập lại là: “Ngân sách tỉnh (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019, 2020 (nếu có) và nguồn cân đối ngân sách địa phương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025): 35.000 triệu đồng.”

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

() Tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.