| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 77 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm2021 |

# TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671

# (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

# Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện).

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 159.475 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý) 70.000 triệu đồng và ngân sách huyện: 89.475 triệu đồng.

6. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa nhanh chóng của Nhân dân xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà, góp phần tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân trên địa bàn; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 3.715m; bề rộng nền đường: Bn=26m; bề rộng mặt đường Bm=2x7,0m=14m. Bố trí giải phân cách giữa dạng rào chắn bằng thép. Bề rộng vỉa hè Bvh=2x6m=12m. Bó vỉa, vỉa hè: Bó vỉa bằng bê tông xi măng. Vỉa hè lát gạch, vỉa hè bố trí hố trồng cây xanh.

- Công trình thoát nước dọc; công trình thoát nước ngang; An toàn giao thông; Thiết kế nút giao; hệ thống cấp nước; hệ thống điện.

8. Thời gian thực hiện: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) được Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số số 33/TTr-UBND; Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tài chính về chủ trương đầu tư dự án nêu trên.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị(); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) tại Báo cáo số 117/BC-SKHĐT, ngày 18 tháng 4 năm 2021.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện);

2. Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện);

3. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) và dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề);

4. Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc Tiếp thu, giải trình ý kiến chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm Dạy nghề huyện);

5. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 972/STC-TCDT ngày 18 tháng 3 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 376/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 473/SXD-PTĐTHTKT ngày 05 tháng 4 năm 2021; Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 417/SGTVT-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 576/SGTVT-KHTC ngày 15 tháng 4 năm 2021.

6. Báo cáo số 117/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề huyện).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Đăk Hà; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 972/STC-TCDT ngày 18 tháng 3 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 376/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 473/SXD-PTĐTHTKT ngày 05 tháng 4 năm 2021; Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 417/SGTVT-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 576/SGTVT-KHTC ngày 15 tháng 4 năm 2021.