| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 71 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư

xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 94.969 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện, đồng bộ mạng lưới giao thông đô thị, góp phần mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum theo quy hoạch; đảm bảo kết nối Quốc lộ 24 với Tỉnh lộ 671, Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C; góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông trên trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24 qua trung tâm thành phố Kon Tum. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải hành khách, hàng hóa... của nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum và khu vực lân cận.

7. Nội dung đầu tư:

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao với Quốc lộ 24 tại Km164+730; điểm cuối giao với Tỉnh lộ 671 tại Km30+050.

- Quy mô đầu tư: Đường giao thông dài khoảng 3,43km; nền đường rộng 12,0m; mặt đường bê tông nhựa rộng 9,0m; lề đường rộng 2x1,5=3m; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 được Sở Giao thông vận tải trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 48/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 4 năm 2021, Báo cáo số 176/BC-SGTVT ngày 02 tháng 4 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị(), Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và trình lại hồ sơ chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 204/BC-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 118/BC-SKHĐT, ngày 18 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

2. Báo cáo số 204/BC-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

3. Ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1278/STC-TCĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 534/SXD-PTĐTHTKT ngày 13 tháng 4 năm 2021.

4. Báo cáo số 118/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Tài chính tại Công văn số 1278/STC-TCĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tại Công văn số 534/SXD-PTĐTHTKT ngày 13 tháng 4 năm 2021.