| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 19 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 04 tháng 3 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án

Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019(); trên cơ sở Báo cáo số 36/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần có tổng mức đầu tư khoảng 246.000 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B; nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (khoảng 200.000 triệu đồng) và Ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (khoảng 46.000 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác); dự án do Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi làm chủ đầu tư. Quy mô: Công trình giao thông trong đô thị (loại đường trục chính đô thị) và Hạ tầng kỹ thuật; công trình cấp III; Tổng chiều dài xây dựng khoảng L=3.081 m.

| TT | Đoạn tuyến | Chiều dài (m) | Quy mô mặt cắt ngang (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nền đường | Mặt đường | Giải phân cách | Vỉa hè |
|  | Tổng chiều dài | 3.081 |  |  |  |  |
| 1 | Từ Quốc lộ 40 qua Khu liên hợp thể thao đến đường Hai Bà Trưng | 1.803 | 28,0 | 2×7,5=15 | 3,0 | 2×5 |
| 2 | Từ Khu liên hợp thể thao đến đường Nguyễn Huệ | 303 | 20,5 | 10,5 | - | 2×5 |
| 3 | Từ đường Nguyễn Huệ đến đường Phan Bội Châu | 975 | 20 | 11 | - | 2×4,5 |

+ Kết cấu vỉa hè: Lát gạch hoặc đá.

+ Hệ thống thoát nước, Điện chiếu sáng, An toàn giao thông...

- Thời gian thực hiện dự án 04 năm (Từ năm 2022 - 2025).

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm mở rộng khu dân cư, phát triển các công trình công cộng về phía Nam thị trấn, đảm bảo kết nối giao thông từ thị trấn Plei Kần đi Khu liên hợp thể dục thể thao huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã trong giai đoạn 2021-2025.

(Thông tin chi tiết của Dự án tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 28/02/2021 của UBND tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần là cần thiết. Dự án phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2030(); dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh() và được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư().

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

() Quyết định số 270/QĐ-UBND  ngày  25  tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh và chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Công văn số 268/UBND-HTKT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

() Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

() Báo cáo số 36/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.