| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 61 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông

từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến trường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019(); trên cơ sở Báo cáo số 79/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến trường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le có tổng mức đầu tư khoảng 104.248 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B; Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025, Ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác; dự án do Ủy ban nhân huyện Ia H'Drai làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư: công trình giao thông đường bộ, cầu đường bộ cấp III, chiều dài xây dựng khoảng 10,5km; Phần đường: Đường cấp V miền núi. Bề rộng nền đường 6,5m, trong đó: Bề rộng mặt đường 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố 2x1m = 2m; Bề rộng lề đường không gia cố 2x0,5m = 1m. Kết cấu mặt đường và lề đường gia cố: Bằng bê tông nhựa. Kết cấu lề đường không gia cố bằng đất đầm chặt. Kết cấu công trình thoát nước: Bằng bê tông và bê tông cốt thép. An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan... Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép 01 nhịp dài 33m; 01 cầu bê tông cốt thép 02 nhịp, mỗi nhịp dài 33m. Khổ cầu 7m. Thời gian thực hiện dự án 03 năm (từ năm 2023).

Mục tiêu đầu tư dự án là rút ngắn thời gian đi từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Ia Đal, là trục giao thông quan trọng kết nối Trung tâm xã Ia Đal với Trung tâm huyện huyện và đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le. Từng bước xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực; Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực dự án, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện; Tăng tính cơ động khi điều động lực lượng bảo vệ biên giới, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

(Thông tin chi tiết của Dự án tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 55/TTr-UBND

ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le có hướng tuyến trùng với đường ĐH10A thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035(); dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh() và được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư().

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021; đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp thu, điều chỉnh bổ sung một nội dung sau:

-  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai thực hiện. Quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế lập dự toán đề nghị cơ quan quản lý dự án tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, điều kiện thực tế, đảm bảo mục tiêu đầu tư, tiết kiệm, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Về dự thảo Nghị quyết:

+ Về tiến độ thực hiện dự án: Trên cơ sở Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh, đề nghị cơ quan trình rà soát khả năng cân đối vốn để xác định thời gian thực hiện dự án cho phù hợp.

+ Bổ sung vào Điều 1 tên cơ quan quản lý dự án là "Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai".

+ Bổ sung thêm khoản 2 Điều 2 là: “2. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến trường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.”

+ Biên tập lại khoản "2" Điều 2 thành khoản "3".

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

() Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh.

() Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

() Báo cáo số 79/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 và Văn bản số 943/SKHĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.