| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 105 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 18 tháng 6 năm |

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án:

Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Nhất.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 60.810 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 khoảng 45.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách huyện khoảng 15.810 triệu đồng.

6. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo giao thông kết nối giữa các vùng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của huyện.

7. Quy mô đầu tư:

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông có chiều dài khoảng 10,4km, nền đường rộng 6,5m; mặt đường 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m, trong đó:

- Sửa chữa Đoạn từ Km9+385-Tỉnh lộ 676 đến Km6+751: Đường cấp V miền núi có chiều dài khoảng 6,7 km; nền đường rộng 6,5m; mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m; bổ sung tường chắn bằng bê tông và gia cố mái taluy những điểm cần thiết; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

- Sửa chữa, nâng cấp Đoạn từ Km6+751 đến Km10+413 (Km203+388 đường Đông Trường Sơn): Đường giao thông nông thôn cấp A có chiều dài khoảng 3,7 km; nền đường rộng 6,5m; mặt đường 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m; bổ sung tường chắn bằng bê tông và gia cố mái taluy những điểm cần thiết; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn được Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 41/TTr-UBND và Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và trình lại hồ sơ chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 69/TTr-UBND, Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 194/BC-SKHĐT, ngày 09 tháng 6 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn.

2. Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn.

3. Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn.

4. Văn bản số 43/CV-TTHĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông về việc cho ý kiến bố trí vốn đối ứng cho các dự án nằm trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

5. Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Kon Plông; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Tài chính (tại Văn bản số 845/STC-TCĐT ngày 10 tháng 3 năm 2021), Sở Giao thông vận tải (tại Văn bản số 378/SGTVT-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 và Văn bản số 625/SGTVT-KHTC ngày 22 tháng 4 năm 2021), Sở Xây dựng (tại Văn bản số 317/SXD-PTĐTHTKT ngày 10 tháng 3 năm 2021).