| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 162 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2021 |

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn

ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp chuyên đề.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 2); Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Kon Tum;

Qua rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các nội dung sau đây:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch kế hoạch đầu tư công năm 2021

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.231.955 triệu đồng, trong đó: vốn trong nước 1.845.925 triệu đồng và vốn nước ngoài 386.030 triệu đồng. Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 được Trung ương giao và khả năng huy động vốn của địa phương, địa phương đã thực hiện phân bổ tổng mức vốn là 2.889.381 triệu đồng, trong đó, vốn trong nước là 2.503.351 triệu đồng và vốn nước ngoài là 386.030 triệu đồng. Đến nay, đã phân bổ chi tiết là 2.200.169 triệu đồng, số vốn còn lại chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết là 689.212 triệu đồng (gồm các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương là 570.000 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương là 119.212 triệu đồng). Theo đó, địa phương giao tăng hơn so với tổng mức vốn đã được trung ương phân bổ chi tiết là 657.426 triệu đồng (thuộc các nguồn vốn ngân sách địa phương). Ngoài ra, tổng kế hoạch đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2020 sang năm 2021 với tổng mức vốn là 727.453 triệu đồng.

Thực hiện đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, tổng kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài đã giải ngân là 956.957 triệu đồng, đạt 37,3% so với kế hoạch vốn thực nguồn địa phương giao. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, ước thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2021, tổng số vốn của các chương trình, dự án không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu với tổng mức vốn là 69.133,008 triệu đồng, trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 55.214,507 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất là 7.846,454 triệu đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết là 4.632,428 triệu đồng và vốn ngân sách Trung ương là 1.439,619 triệu đồng.

II. Các nguồn vốn năm 2020 chuyển nguồn chưa phân bổ chi tiết

Tổng kế hoạch năm 2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển nguồn sang năm 2021 đến nay chưa phân bổ là 5.672 triệu đồng, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Kế hoạch chưa phân bổ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Trong đó: Kế hoạch năm 2020 kéo dài |
|  | Tổng cộng | 5.672 | 5.672 |
| - | Vốn ngân sách địa phương dự kiến cho phần vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA năm 2020 | 2.172 | 2.172 |
| - | Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu() | 3.500 | 3.500 |

III. Các dự án chưa giải ngân được do điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư

Tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh nhiệm vụ làm chủ đầu tư từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sang Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum của các dự án: (1) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; (2) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum và (3) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Do đó, kế hoạch năm 2020 kéo dài còn lại chưa giải ngân và kế hoạch năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch cho các dự án đến nay vẫn chưa giải ngân được.

IV. Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trên cơ sở tình hình thực hiện như nội dung đã tổng hợp tại mục I, II, III và trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 và năm 2020 kéo dài từ các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn 69.133,008 triệu đồng.

2. Phân bổ kế hoạch các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 chưa giao chi tiết 5.672 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương dự kiến cho phần vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA năm 2020 là 2.172 triệu đồng.

- Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu là 3.500 triệu đồng.

3. Điều chỉnh đơn vị đã được giao kế hoạch vốn, từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sang Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để tiếp tục thực hiện các dự án: (1) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; (2) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum và (3) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp chuyên đề xem xét, phê duyệt./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH); - Lưu VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Sâm |
| --- | --- |

# Footnotes

() Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao dự toán nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu là 7.000 triệu đồng, trong đó phân bổ chi tiết 50% dự toán là 3.500 triệu đồng để triển khai thực hiện dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, 50% dự toán còn lại (3.500 triệu đồng) không phân bổ chi tiết mà để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Năm 2020, tổng nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu thực hiện là 9.100 triệu đồng, vượt 2.100 dự toán. Đối với khoản tăng thu 2.100 triệu đồng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân bổ tại Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 2378/BTC-NSNN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về việc nguồn thu ngân sách địa phương  năm 2020 để thực hiện chính sách tiền lương năm 2021 thì nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu được loại trừ khi tính nguồn cải cách tiền lương. Do đó, đối với 50% dự toán còn lại (3.500 triệu đồng) địa phương được phép phân bổ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển.