| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 18 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 28 tháng 02 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:

Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Plei Kần và xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 246.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và Ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác).

Khả năng cân đối vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương dự kiến bố trí cho dự án 200 tỷ đồng theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nguồn ngân sách huyện (từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác) 46 tỷ đồng.

6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm mở rộng khu dân cư, phát triển các công trình công cộng về phía Nam thị trấn, đảm bảo kết nối giao thông từ thị trấn Plei Kần đi Khu liên hợp thể dục thể thao huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã trong giai đoạn 2021-2025.

7. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông trong đô thị (loại đường trục chính đô thị) và Hạ tầng kỹ thuật; công trình cấp III.

- Tổng chiều dài xây dựng khoảng L=3.081 m.

| TT | Đoạn tuyến | Chiều dài (m) | Quy mô mặt cắt ngang (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nền đường | Mặt đường | Giải phân cách | Vỉa hè |
|  | Tổng chiều dài | 3.081 |  |  |  |  |
| 1 | Từ Quốc lộ 40 qua Khu liên hợp thể thao đến đường Hai Bà Trưng | 1.803 | 28,0 | 2×7,5=15 | 3,0 | 2×5 |
| 2 | Từ Khu liên hợp thể thao đến đường Nguyễn Huệ | 303 | 20,5 | 10,5 | - | 2×5 |
| 3 | Từ đường Nguyễn Huệ đến đường Phan Bội Châu | 975 | 20 | 11 | - | 2×4,5 |

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch hoặc đá.

- Hệ thống thoát nước, Điện chiếu sáng, An toàn giao thông,...

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2025.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần (Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 và Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở giao thông vận tải; Sở Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự án và trình lại (Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021; Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi; Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi). Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 408/VP-KTTH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã rà soát, giải trình, hoàn chỉnh lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình lại (Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021; Công văn số 499/UBND-TH ngày 19 tháng 02 năm 2021). Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 36/BC-SKHĐT, ngày 24 tháng 02 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

2. Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

3. Công văn số 499/UBND-TH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về giải trình một số nội dung tại Văn bản số 408/VP-KTTH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia góp ý hồ sơ chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

5. Báo cáo số 36/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Tài chính (tại Công văn số 292/STC-TCĐT ngày 23 tháng 01 năm 2021); Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 143/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 01 năm 2021); Sở Xây dựng (tại Công văn số 133/SXD-PTĐTHTKT ngày 27 tháng 01 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 287/SKHĐT-TH ngày 28 tháng 01 năm 2021).