| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 27 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 05 tháng 4 năm 2022 |

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14

| Kính gửi: | Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề. |
| --- | --- |

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Công văn số 6222/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Công văn số 430/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh số 38/TB-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016; Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh số 66a/TB-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2016 về điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án: Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 và giãn tiến độ đầu tư dự án: Dự án cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum);

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư với các nội dung chính sau:

I. Lý do đề nghị điều chỉnh

Dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 và thống nhất điều chỉnh chủ trương tại Thông báo số 66a/TB-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250.000 triệu đồng được bố trí từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ 2016-2020.

Tại Công văn số 430/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Kon Tum, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư đối với các dự án cần điều chỉnh nội dung quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư tại Văn bản số 6222/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2021. Cụ thể, trước khi giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hằng năm, phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư bảo đảm vốn ngân sách trung ương trong chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư phù hợp với mức vốn được giao trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại Công văn số 4239/UBND-KTTH ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát thủ tục đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, qua rà soát tỉnh Kon Tum có 04 dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư dự án, trong đó có Dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14.

Do đó, để đảm bảo chủ trương đầu tư của các dự án được phê duyệt phù hợp với mức vốn ngân sách Trung ương bố trí theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án. Cụ thể: nguồn vốn ngân sách Trung ương sau điều chỉnh của dự án bằng tổng của số vốn ngân sách trung ương đã bố trí trong giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2025 như sau: ngân sách trung ương 124.997 triệu đồng (trong đó: ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 là 12.111 triệu đồng(); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 112.886 triệu đồng()). Phần còn lại từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác

Bên cạnh đó, dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 có thời gian thực hiện được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất là từ 2016-2020. Tuy nhiên thực tế năm 2016 dự án mới bố trí vốn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2017. Do đó để đảm bảo sát với tình hình thực tế triển khai và quản lý dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện “từ 2017-2022”. Dự án thuộc danh mục chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2021-2025, đồng thời hiện nay đã được cấp thẩm quyền quyết định bố trí kế hoạch vốn năm 2022 để tiếp tục thực hiện(), do đó phù hợp với quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công().

II. Nội dung điều chỉnh

1. Nội dung đề xuất điều chỉnh: Nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện so với chủ trương đầu tư đã được duyệt theo Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 và điều chỉnh tại Thông báo số 66a/TB-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

a) Nguồn vốn đầu tư: Điều chỉnh từ “Nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng và các nguồn hợp pháp khác” thành “Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương: Khoảng 124.997 triệu đồng (trong đó: ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 là 12.111 triệu đồng(); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 112.886 triệu đồng()); nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác”.

b) Thời gian thực hiện: Điều chỉnh từ “Từ 2016-2020” thành “Từ 2017-2022”.

(Chi tiết điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo)

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được duyệt theo Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016, Thông báo số 66a/TB-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. Về khả năng cân đối nguồn vốn:

Trong quá trình tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng xây dựng kế hoạch theo nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối vốn (bố trí khoảng 90% tổng mức đầu tư dự án). Sau khi điều chỉnh giảm theo số thực tế được Thủ tướng Chính phủ giao đối với nguồn ngân sách Trung ương như đề xuất nêu trên, phần vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư cụ thể như sau:

Kế hoạch vốn đã bố trí trong giai đoạn 2016-2020 là 98.011 triệu đồng; Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 126.986 triệu đồng (cả ngân sách địa phương và ngân sách trung ương). Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư (250.000 triệu đồng) là 25.003 triệu đồng (khoảng 10% tổng mức đầu tư dự án).

Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư chỉ thực hiện trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn hằng năm được giao; trường hợp phát sinh nhu cầu cần thiết ngoài kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án (qua việc rà soát điều chuyển vốn giữa các dự án, từ nguồn dự phòng chưa phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương()…) trong các đợt rà soát, điều chỉnh kế hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - BQL các dự án 98; - Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Giao tại các Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 và số 617/QĐ-UBND ngày30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021.

() Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021, nguồn ngân sách địa phương năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021.

() Theo Điều 52 của Luật Đầu tư công có quy định: “Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.

() Giao tại các Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 và số 617/QĐ-UBND ngày30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021.

() Hiện nay nguồn dự phòng chưa phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 910.850 triệu đồng (trong đó: nguồn dự phòng cân đối ngân sách địa phương: 84.850 triệu đồng, nguồn dự phòng thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác: 826.000 triệu đồng)