| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 47 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án

Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019(); trên cơ sở Báo cáo số 102/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42) huyện Đăk Tô, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô có tổng mức đầu tư khoảng 183.500 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B; Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và nguồn ngân sách huyện; dự án do Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô làm chủ đầu tư. Quy mô dự án: Kè sông Đăk Tờ Kan bắt đầu từ cầu treo khối phố 2 đến vị trí giao cắt với đường Chu Văn An. Diện tích sử dụng đất cho công trình khoảng 26ha. Chiều dài kè khoảng 7.200m, trong đó: Tuyến kè bờ Đông (phía trung tâm thị trấn Đăk Tô): dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ Tây: dài khoảng 3.950m.  Chiều cao của công trình tính từ chân kè đến đỉnh kè khoảng >3-5m, tùy từng vị trí. Thời gian thực hiện dự án 04 năm (từ năm 2022).

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ P = 1,5%, chống sạt lở đất, chống chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư với hàng trăm hộ dân đang sinh sống và đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đăk Tờ Kan. Góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực và toàn thể cộng đồng; tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thị trấn, là điểm nhấn quan trọng để phát triển đô thị thị trấn Đăk Tô.

(Thông tin chi tiết của Dự án tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 66/TTr-UBND

ngày 22/04/2021 của UBND tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42) huyện Đăk Tô là cần thiết; dự án phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014, phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 824/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2020 và đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh() và được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư().

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42) huyện Đăk Tô như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021. đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp thu, giải trình điều chỉnh bổ sung một số nội dung sau:

-  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai thực hiện. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần rà soát, kế thừa số liệu của dự án Kè chống sạt lở bờ hai bên đầu Cầu 42 và bên phía bờ đông sông Đăk Tờ Kan đoạn từ Cầu 42 đến suối Hồ Sen đã được triển khai thực hiện trước đây; loại trừ các hạng mục  đã được đầu tư bằng nguồn vốn khác, tránh trùng lắp.

- Về dự thảo Nghị quyết:

+ Phần căn cứ: Bổ sung “Thực hiện Công văn 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025;”

+ Bổ sung vào Điều 1 tên cơ quan quản lý dự án là "Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô".

+ Bổ sung khoản 2 Điều 2 là: “2. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42) huyện Đăk Tô, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.”

+ Biên tập lại khoản "2" Điều 2 thành khoản "3".

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

() Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

() Báo cáo số 102/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.