| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 131 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 02 tháng 12 năm 2020 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016, điều chỉnh tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018. Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum là phù hợp với quy định.

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết

Dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư 33.746 triệu đồng (nguồn vốn đầu tư: từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia), do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã được Trung ương bố trí 28.000 triệu đồng. Hiện nay công trình đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng với khối lượng, giá trị thực hiện xây dựng là 32.232 triệu đồng. Tại Công văn số 8371/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 11 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng mức hỗ trợ nguồn ngân sách Trung ương cho dự án là 30.000 triệu đồng (chưa khẳng định mức hỗ trợ cụ thể). Do đó, việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của dự án là cần thiết để thanh toán khối lượng hoàn thành của công trình, tránh việc phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Nội dung điều chỉnh:

| Nội dung | Đã phê duyệt tại Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/02/2016 | Đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Nguồn vốn đầu tư | Ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia. | Ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia; Ngân sách địa phương. |

(Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu thảo luận, trên cơ sở quy định của pháp luật và các văn bản liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum là cần thiết; nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không làm ảnh hưởng đến quy hoạch, quy mô đầu tư xây dựng nên dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Việc điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |