| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 89 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2020 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường

giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới

xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17/08/2016 và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 31/10/2016. Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy là phù hợp với quy định.

2. Nội dung

Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy có tổng mức đầu tư 249.939 triệu đồng (nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020), do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án được bố trí 5.000 triệu đồng (Năm 2017, bố trí 2.111 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Năm 2020, bố trí 2.889 triệu đồng để triển khai thực hiện khởi công mới)().

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, quá trình triển khai thực hiện do hướng tuyến của dự án cắt ngang qua khu vực đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn TH để thực hiện dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum, làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án khi đi vào khai thác, sử dụng nên cần điều chỉnh quy mô đầu tư của dự án. Bên cạnh đó, theo qui định Luật đầu tư công năm 2019(), thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm. Do vậy, để đảm bảo quy định thì việc điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện của dự án là cần thiết. Do quy mô đầu tư và tiến độ thực hiện của dự án có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, nên phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Chủ trương đã được phê duyệt tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17/8/2016 | Điều chỉnh, bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô đầu tư | Đường giao thông cấp V miền núi, chiều dài tuyến khoảng 28km, nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m; công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. | Đường giao thông cấp V miền núi, chiều dài tuyến mới sau khi điều chỉnh là 21km (điểm đầu giao với quốc lộ 14C tại km 52+500, điểm cuối giao với đường Tuần tra biên giới gần đồn Biên phòng 709 mới); nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m; công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. |
| 2 | Thời gian bắt đầu thực hiện | Từ năm 2017 |  |
| 3 | Thời gian thực hiện |  | 04 năm |
| 4 | Tiến độ thực hiện |  | Từ năm 2020-2023 |

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu thảo luận, trên cơ sở quy định của pháp luật và các văn bản liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy là cần thiết, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025() và tình hình thực tế của địa phương; đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tại văn bản số 1171-CV/TU ngày 21 tháng 9 năm 2020(). Việc điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, rà soát bố trí hạng mục đầu tư sau khi điều chỉnh giảm tuyến đường mới cho phù hợp với quy định. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị biên tập lại, như sau:

- Về tên giọi và tiêu đề Điều 1 biên tập lại là “...điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư...”

- Đưa nội dung tại Phụ lục kèm theo vào trong dự thảo Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu: VT, KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() Năm 2017, dự án chỉ được Trung ương bố trí 2.111 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, không bố trí kế hoạch trung hạn để thực hiện khởi công mới. Đến năm 2020, dự án được Trung ương bố trí 2.889 triệu đồng để triển khai thực hiện khởi công mới tại Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

() Tại khoản 2 Điều 52 Luật đầu tư công năm 2019 quy định: “2. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.”

() Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum

() “Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020…”