| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 68 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án

Đường tỉnh lộ 671(thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong

(Trung tâm dạy nghề)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề); dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019(); trên cơ sở Báo cáo số 117/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đường tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề); Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án đường tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề); có tổng mức đầu tư khoảng 159.475 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B; nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn năm 2021-2025 (nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý:70.000 triệu đồng) và nguồn ngân sách huyện (89.475 triệu đồng); dự án do Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư.

Quy mô: Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 3.715m; bề rộng nền đường Bn=26m; bề rộng mặt đường Bm=2*7,0m=14m. Bố trí giải phân cách giữa dạng rào chắn bằng thép. Bề rộng vỉa hè Bvh=2*6m=12m. Bó vỉa, vỉa hè: Bó vỉa bằng BTXM. Vỉa hè lát gạch, vỉa hè bố trí hố trồng cây xanh; Công trình thoát nước dọc; công trình thoát nước ngang; An toàn giao thông; Thiết kế nút giao; hệ thống cấp nước; hệ thống điện. Thời gian thực hiện dự án 04 năm (từ năm 2023).

(Thông tin chi tiết của Dự án tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 77/TTr-UBND

ngày 22/04/2021 của UBND tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc quyết định chủ trương đầu tư là cần thiết. Dự án phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2025(); phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030(); Đã có trong  dự  kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum và được các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư().

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) là cần thiết như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2021. đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp thu, giải trình, điều chỉnh bổ sung một số nội dung sau:

-  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai thực hiện.

- Về dự thảo Nghị quyết:

+ Về tiến độ thực hiện dự án: Trên cơ sở Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh, đề nghị cơ quan trình rà soát khả năng cân đối vốn để xác định thời gian thực hiện dự án cho phù hợp.

+ Bổ sung vào Điều 1 tên cơ quan quản lý dự án là “Ủy ban nhân dân huyện  Đăk Hà”.

+ Bổ sung khoản 2 Điều 2 là: “2. Ủy ban nhân dân Đăk Hà chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đường tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề), trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.”

+ Biên tập lại khoản “2” Điều 2 thành khoản “3”.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |

# Footnotes

() “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

() Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số  432/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2016.

() Được phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07  tháng 10  năm 2016 và  Văn bản số 1039/UBND-HTKT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

()  Nghị quyết số 69/2020/ NQ- HĐND ngày 09/12/2020 và Báo cáo thẩm định số 117/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.