| HĐND TỈNH KON TUM BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 84 /BC-BKTNS | Kon Tum, ngày 26 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Dự án Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Theo mục tiêu ban đầu, dự án Tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum được phê duyệt, chỉ điều chỉnh lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ bị hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu kỹ di tích thấy rằng có một số công trình hiện trạng đang chồng lấn lên di tích gốc. Để tuân thủ đúng khái niệm bảo tồn, tôn tạo và phục dựng thì phương án thiết kế phải bóc dỡ toàn bộ những phần chồng lấn, xây dựng lại nhà trưng bày. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư so với ban đầu về tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là yêu cầu cấp thiết, đồng thời đảm bảo yêu cầu gìn giữ những giá trị vô giá của khu di tích, phát huy giá trị di tích đồng thời phát huy được truyền thống lịch sử cách mạng. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, cụ thể như sau:

| Nội dung | Tại Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh | Đề nghị điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| 1. Mục tiêu đầu tư | Điều chỉnh lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. | - Tôn tạo, phục dựng lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ bị hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. - Áp dụng công nghệ mới trong công tác bảo tồn, hiện đại hóa công tác trưng bày, giới thiệu, triển lãm hiện vật phục vụ công chúng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng như du khách tham quan du lịch. |
| 2. Quy mô đầu tư | - Phục dựng, mô phỏng một phần nhà lao ngoài (tỷ lệ 1/1) theo hồ sơ đã được xếp hạng di tích và căn cứ vào tài liệu, hình ảnh lịch sử đã được khẳng định. - Sử dụng nhà trưng bày hiện có làm nơi tưởng niệm, trưng bày ảnh 15 đồng chí hy sinh trong 02 cuộc đấu tranh Lưu huyết và Tuyệt thực và các tài liệu liên quan được sưu tầm, bổ sung thời gian qua. Đắp phù điêu ở hai vách tường mặt ngoài của nhà trưng bày (nội dung thể hiện trong hai cuộc đấu tranh lưu huyết và Tuyệt thực của tù chính trị tại Ngục Kon Tum). - Tháo dỡ 02 nhà đón tiếp và xây dựng mới nhà đón tiếp, kết hợp với nhà lưu niệm. - Xây dựng mới nhà làm việc tại vị trí phù hợp. - Di dời tượng đài ra xa khu mộ, đến vị trí mới phù hợp. - Cải tạo lại Gò đất, di chuyển bia Gò đất vị trí khác. - Nâng cấp và xây dựng mới tường rào. - Cải tạo khuôn viên cây xanh. - Bổ sung diện tích đất 13.000 m2 để phục dựng và xây dựng các công trình. | - Nhà trưng bày, đón tiếp, quản lý: 2.208 m2. - Nhà bảo vệ: 07 m2. - Sân hành lễ: 1.377 m2. - Phục dựng Nhà Lao ngoài: 528 m2. - Phục dựng một phần Nhà Lao trong: 350 m2. - Tượng đài cũ (chuyển vị trí): 05 m2. - Bia tưởng niệm hiện trạng tại Gò đất: 18 m2. - Mộ liệt sỹ: 34 m2. - Chòi nghỉ (02 cái): 12 m2. - Bãi đỗ xe đạp, xe máy: 50 m2. - Sân trung tâm: 2.208 m2. - Khu kỹ thuật (Điện + Nước): 50 m2. - Cây xanh, cảnh quan: 16.473 m2. - Giao thông, sân đường: 3.739 m2. - Các hạng mục phụ trợ khác. |
| 3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn | - Tổng mức đầu tư: khoảng 35.951 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. | - Tổng mức đầu tư: khoảng 100.000 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 |
| 5. Thời gian, tiến độ thực hiện | Từ năm 2018 | 04 năm, từ năm 2022 |

(Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Lưu: VT, Ban KT-NS. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN Đã ký Hồ Văn Đà |
| --- | --- |