| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 114 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện 
hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, Kỳ họp thứ nhất.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2).

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Địa điểm thực hiện dự án: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 274.326 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025; Nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xứng tầm với quy mô bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng I; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận; giải quyết tình trạng quá tải giường bệnh hiện nay, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ khám chữa bệnh, thực hiện tốt các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới mà Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã đề ra.

7. Quy mô đầu tư:

- Tháo dỡ các hạng mục đã xuống cấp, quy mô không đáp ứng nhu cầu sử dụng với tổng diện tích xây dựng khoảng 6.443 m2, tổng diện tích sàn khoảng 10.070 m2.

- Đầu tư, xây dựng mới:

+ Khối nhà quy mô 09 tầng và tầng mái tum thang với tổng diện tích xây dựng khoảng 2.678 m2, tổng diện tích sàn khoảng 18.140 m2. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật gắn với xây lắp, bao gồm: Thang máy; Máy bơm cấp thoát nước; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét; Hệ thống điều hòa không khí cục bộ; Hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm 15 trạm... Hành lang, cầu nối quy mô 03 tầng, diện tích sàn khoảng 293 m2.

+ Một nhà để xe ô tô cán bộ công nhân viên quy mô 01 tầng, kết cấu thép, diện tích sàn khoảng 253 m2. Một nhà để xe cán bộ công nhân viên quy mô 02 tầng, kết cấu thép, diện tích sàn khoảng 2.400 m2. Trạm xử lý khí y tế trung tâm quy mô 01 tầng, diện tích sàn khoảng 48 m2. Hạ tầng kỹ thuật tổng thể: Đường giao thông nội bộ dành cho xe cấp cứu, xe vận chuyển vật tư và xe chữa cháy; Cải tạo, chỉnh trang sân vườn cây xanh; Hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà; Hệ thống cấp nguồn điện; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà;...

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2) (Tờ trình số 1327/TTr-SYT, Báo cáo số 1309/BC-SYT và Báo cáo số 1321/BC-SYT ngày 02 tháng 4 năm 2021); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Sở Y tế đã tiếp thu, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (lần 2) tại Tờ trình số 1574/TTr-SYT ngày 20 tháng 4 năm 2021, Báo cáo số 1559/BC-SYT và Báo cáo số 1563/BC-SYT ngày 19 tháng 4 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có ý kiến tại Công văn số 1050/SKHĐT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2021. Qua đó, Sở Y tế đã tiếp thu, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (lần 3) tại Tờ trình số 1721/TTr-SYT, Báo cáo số 1708/BC-SYT và Báo cáo số 1717/BC-SYT ngày 27 tháng 4 năm 2021. Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 148/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1409/VP-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2021, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng các hạng mục cần tháo dỡ (Biên bản đánh giá hiện trạng ngày 25 tháng 5 năm 2021), đề xuất điều chỉnh cơ nguồn vốn dự án (trên cơ sở cam kết bố trí vốn từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Công văn số 469/BVĐKT-TCKT ngày 14 tháng 6 năm 2021) và hoàn chỉnh lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (lần 4) tại Tờ trình số 2644/TTr-SYT, Báo cáo số 2639/BC-SYT và Báo cáo số 2639/BC-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 213/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 6 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 2644/TTr-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2).

2. Báo cáo số 2639/BC-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2).

3. Báo cáo số 2638/BC-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế về việc kết quả thẩm định nội bộ về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2).

4. Các Biên bản đánh giá hiện trạng vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 và ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh của Liên ngành Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

5. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (Công văn số 1242/STC-TCĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021); Sở Xây dựng (Công văn số 516/SXD-PTĐTHTKT ngày 09 tháng 4 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 956/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 4 năm 2021 và Công văn số 1050/SKHĐT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2021); Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Công văn số 469/BVĐKT-TCKT ngày 14 tháng 6 năm 2021).

6. Báo cáo số 213/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ Nhất xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Y tế; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Xây dựng (Công văn số 516/SXD-PTĐTHTKT ngày 09 tháng 4 năm 2021); Sở Tài chính (Công văn số 1242/STC-TCĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 956/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 4 năm 2021).