| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 65 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:  Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

2. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

3. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 38.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

6. Mục tiêu đầu tư: Dự trữ nước vào mùa khô phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho 18.423 ha và là nơi tích nước cho các loài động vật vào mùa khô; đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho đơn vị.

7. Quy mô đầu tư:

- Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 1 (Hồ chứa nước PCCC suối Đăk Thi An ở tiểu khu 69): Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 25.000 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 75 m; Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 5,8 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; Các hạng mục phụ trợ khác.

- Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 2 (Hồ chứa nước PCCC suối Lênin ở tiểu khu 53): Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 6.200 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 20 m; Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 1,9 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; Các hạng mục phụ trợ khác.

- Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 3 (Hồ chứa nước PCCC suối Đăk Mi ở tiểu khu 24): Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 8.000 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 28 m; Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 3,6 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; Các hạng mục phụ trợ khác.

- Hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy số 4 (Hồ chứa nước PCCC suối Đăk Ruồi ở tiểu khu 77): Đập chứa nước: dung tích trữ nước khoảng 16.000 m3 nước, chiều dài đập dự kiến 40 m; Đường phục vụ thi công kết hợp vận hành: Đường GTNT loại B, chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 3,0 km, chiều rộng nền đường 4 m, chiều rộng mặt đường 3 m, mặt đường bằng đất đồi chọn lọc dày 20 cm, thiết kế công trình thoát nước trên tuyến...; Các hạng mục phụ trợ khác.

8. Thời gian thực hiện: 03 năm

9. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 03/TTr-BQL và Báo cáo số 20/BC-BQL ngày 25 tháng 01 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị(); báo cáo tiếp thu, giải trình(),  Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án nêu trên tại Tờ trình số 11/TTr-BQL và Báo cáo số 86/BC-BQL ngày 13 tháng 4 năm 2021, dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 107/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 11/TTr-BQL ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh;

2. Báo cáo số 86/BC-BQL ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh;

3. Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh;

4. Ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 468/SNN-KH ngày 09 tháng 3 năm 2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 614/STC-TCĐT ngày 18 tháng 02 năm 2021; Sở Xây dựng tại Văn bản số 210/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 02 năm 2021 và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Văn bản số 328/UBND-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021.

5. Báo cáo số 107/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định  nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 468/SNN-KH ngày 09 tháng 3 năm 2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 614/STC-TCĐT ngày 18 tháng 02 năm 2021; Sở Xây dựng tại Văn bản số 210/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 02 năm 2021 và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Văn bản số 328/UBND-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021.

() Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.