| UBND TỈNH KON TUM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 132 /BC-SKHĐT | Kon Tum, ngày 26 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: 
Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai);

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai);

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng (Công văn số 386/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021); Sở Tài chính (Công văn số 1009/STC-TCĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021); Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 461/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 536/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 622/SNN-KH ngày 24 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 806/SNN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2021); Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Công văn số 981/BCH-TM ngày 30 tháng 3 năm 2021); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Công văn số 716/BCH-TM ngày 02 tháng 4 năm 2021).

4. Văn bản tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai (Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021).

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

5. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ hủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ

1. Tên dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án:

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 149.882 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách trung ương.

8. Thời gian thực hiện: 04 năm (Từ năm 2022 - 2025).

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

* Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi (Tờ trình số 51/TTr-UBND và Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021), Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ hủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 1009/STC-TCĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021): Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho dự án nêu trên từ nguồn Ngân sách Trung ương 135.000 triệu đồng. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng ngân sách Trung ương bố trí hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Xây dựng (tại Công văn số 386/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021): Phạm vi, quy mô đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi không thuộc chức năng quản lý ngành của Sở Xây dựng, do đó Sở Xây dựng không có ý kiến tham gia.

3. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 461/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021):

- Về quy hoạch: Theo Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi theo quy hoạch là ĐH.10C. Tuy nhiên tuyến đầu tư có chiều dài 15Km, trong khi quy hoạch là 11,6Km, lệch 3,4 Km, đề nghị làm rõ sự khác biệt này.

- Về sự cần thiết đầu tư: Thuyết minh trong báo cáo với nội dung “hiện tại việc đi lại từ trung tâm huyện đến các điểm dân cư nói trên rất khó khăn, đặc biệt là việc đi lại trong mùa mưa lũ khi mà các tuyến đường như QL14C, tỉnh lộ 675A thường xuyên bị sạt lở ách tắc giao thông” và “Giải quyết nhu cầu cấp bách về giao thông cho nhân dân các điểm dân cư 60, 63 (thôn 9), 64 và các điểm dân cư lân cận đi lại trong mùa mưa lũ khi mà các tuyến đường như QL14C, tỉnh lộ 675A bị sạt lở ách tắc giao thông” là không chính xác. Quốc lộ 14C đã được Bộ Giao thông vận tải đầu tư sửa chữa với kết cấu toàn tuyến là láng nhựa và bê tông nhựa, đảm bảo giao thông thông suốt cả hai mùa.

- Về quy mô đầu tư: Đề nghị bổ sung thông tin về cấp đường. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn điều tra, đánh giá kỹ điều kiện kỹ điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn để lựa chọn phương án tuyến hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng đào sâu đắp cao gây mất ổn định, tăng chi phí đầu tư; đồng thời rà soát tổng mức đầu tư của công trình đảm bảo phù hợp với hình thức, quy mô đầu tư và các quy định của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn số 622/SNN-KH ngày 24 tháng 3 năm 2021): Sơ đồ hướng tuyến kèm theo báo cáo đề xuất dự án do chủ đầu tư cung cấp không có file số, tọa độ cụ thể kèm theo và chưa thể hiện được nhu cầu sử dụng đất dự kiến, sự ảnh hưởng của dự án đến diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong khu vực đề nghị. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có cơ sở ý kiến.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (tại Công văn số 981/BCH-TM ngày 30 tháng 3 năm 2021):

- Vị trí dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 của huyện Ia H’Drai không ảnh hưởng đến Quốc phòng, an ninh các công trình Quốc phòng do Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý.

- Quá trình triển khai thực hiện Dự án phải chấp hành nghiêm Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông báo danh sách người, phương tiện cho đồn Biên phòng sở tại nắm, quản lý theo quy định của pháp luật.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (tại Công văn số 716/BCH-TM ngày 02 tháng 4 năm 2021): Qua kiểm tra hồ sơ và sơ đồ hướng tuyến, đối chiếu với các tài liệu có liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhất trí với chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai.

* Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai có báo cáo tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021; qua đó, Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có ý kiến tham gia, cụ thể:

1. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 536/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021):

- Về quy hoạch: Theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tuyến ĐH.10C có chiều dài 11,6Km; Theo Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi (theo quy hoạch là ĐH.10C) có chiều dài 15Km, tăng 3,4Km là chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Về sự cần thiết đầu tư và mục tiêu đầu tư: Thuyết minh trong báo cáo với nội dung “hiện tại việc đi lại trong mùa mưa lũ tuyến đường Tỉnh lộ 675A thường xuyên bị sạt lở ách tắc giao thông” là không chính xác. Tỉnh lộ 675A đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu tư nâng cấp, giao thông vẫn đảm bảo thông suốt.

- Về quy mô đầu tư: Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn điều tra, đánh giá kỹ điều kiện kỹ điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn để lựa chọn phương án tuyến hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng đào sâu đắp cao gây mất ổn định, tăng chi phí đầu tư; đồng thời rà soát tổng mức đầu tư của công trình đảm bảo phù hợp với hình thức, quy mô đầu tư và các quy định của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn số 806/SNN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2021):

Căn cứ tọa độ vị trí 148 điểm dự kiến bố trí hướng tuyến kèm theo Báo cáo số 198/BC-UBND, ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, đối chiếu với dữ liệu tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang quản lý(), kết quả như sau:

- Vị trí: Tuyến đường giao thông dự kiến từ thôn 1 đi thôn 9 - xã Ia Tơi đi qua các Tiểu khu 739, 744, 747, 748, 749, 758 - xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

- Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tuyến đường dự kiến đi qua:

+ Đất có rừng tự nhiên, sản xuất: Chiều dài tuyến đi qua khoảng 10,5km (gồm các trạng thái rừng thường xanh phục hồi TXP, rừng thường xanh nghèo TXN, rừng hỗn giao gỗ - tre nứa HG1,…).

+ Đất có rừng trồng, sản xuất: Chiều dài tuyến đi qua khoảng 3,5km (rừng trồng cây cao su).

+ Đất không có rừng: Chiều dài tuyến đi qua khoảng 0,5km (đất trống DT2, đất nông nghiệp NN, đất khác DKH - thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất).

- Chủ quản lý: thuộc các lâm phần do Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai, Công ty CP ĐTPT Duy Tân quản lý.

Dự án đường giao thông thôn 1 đi thôn 9, xã Ia Tơi do Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đề xuất có chiều dài tuyến dự kiến khoảng 14,5km. Trong đó có khoảng 14 km chiều dài có ảnh hưởng, chiếm dụng diện tích rừng hiện có (rừng tự nhiên khoảng 10,5km, rừng trồng khoảng 3,5km).

Tại Khoản 1, Điều 1 (Khoản 4, sửa đổi Điều 41), Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 2017 quy định: “Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”. Như vậy, để triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng (rừng cao su) sang mục đích khác theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với chủ trương đầu tư dự án nêu trên. Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư phải thực hiện trình tự thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

* Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 và hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 84/TTr-UBND và Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Huyện Ia H’Drai là huyện biên giới nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Kon Tum với đường biên dài trên 76km giáp Vương quốc Campuchia, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh - quốc phòng. Vì huyện mới được thành lập nên cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chưa phát triển, trong đó có xã Ia Tơi với địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, các công trình thiết yếu chưa được đầu tư xây dựng. Hiện nay, đường từ Trung tâm huyện Ia H'Drai đi các điểm dân cư số 60, 63 (thôn 9) qua Quốc lộ 14C và đường TL675A là tương đối xa, với tổng chiều dài trung bình khoảng 40km; nên việc đi lại từ trung tâm huyện đến các điểm dân cư nói trên gặp nhiều khó khăn, đặt biệt là trong mùa mưa lũ.

Tuyến Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi có tổng chiều dài khoảng 15km; có điểm đầu tuyến kéo dài từ đường quy hoạch ĐĐT02, tại nút quy hoạch số 39 (đường quy hoạch số ĐĐT02) đi theo sườn đồi, qua các điểm dân cư số 44, 60 và điểm cuối tuyến tiếp giáp với tuyến đường TL675A tại Km58+800. Khi tuyến đường được đầu tư hoàn thành thì khoảng cách di chuyển từ Trung tâm huyện đến các điểm dân cư 44, 60, 63 (thôn 9) gần hơn khoảng 22km; đồng thời, góp phần từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực, phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi, tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng.

Do đó, việc đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi là cần thiết và mang lại hiệu quả.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Về quy hoạch giao thông: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi có hướng tuyến trùng với đường ĐH.10C thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, nếu đầu tư tuyến có chiều dài L=11,6Km đúng theo chiều dài quy hoạch sẽ không hiệu quả và không ổn định vì một số đoạn tuyến cắt qua các khe suối, sườn núi rất cao (chênh cao giữa 02 điểm là H=224m/L=1000m), khối lượng đào đắp quá lớn dẫn đến tổng mức đầu tư tăng cao. Do đó, việc điều chỉnh hướng tuyến (có tổng chiều dài khoảng 15km) là cần thiết và phù hợp thực tế.

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng, sử dụng đất: Theo rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì dự kiến tuyến đường đầu tư xây dựng có 14km chiều dài có ảnh hưởng, chiếm dụng diện tích rừng hiện có (rừng tự nhiên khoảng 10,5km, rừng trồng khoảng 3,5km).

Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai phối hợp với Sở, ngành chuyên môn lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hướng tuyến cho phù hợp; đồng thời, lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, sử dụng đất sang mục đích khác trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 149.882 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông và phân bổ lại dân cư trên địa bàn huyện; rút ngắn thời gian đi từ Trung tâm huyện đến các điểm dân cư 60, 63, 64 và các điểm dân cư lân cận tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; tạo điều kiện thuận lợi đề người dân đi lại trong mùa mưa lũ và sinh hoạt, sản xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

6. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ cấp IV.

- Chiều dài xây dựng khoảng L = 15km.

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại A.

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m; Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m = 2m; Bề rộng lề đất: Blđ = 2x1,5m = 3m.

- Kết cấu mặt đường và lề đường gia cố: Bằng bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm.

- Các công trình thoát nước ngang, thoát nước dọc, phòng hộ.

- An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan...

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 149.882 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân  tỉnh  thông  qua  tại Nghị  quyết  số  69/NQ-HĐND  ngày  09  tháng  12  năm 2020, theo đó dự kiến bố trí 135.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực để đầu tư dự án. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm | Tổng số | Trong đó: Ngân sách Trung ương |
| --- | --- | --- |
| Tổng cộng | 149.882 | 135.000 |
| Năm thứ nhất | 40.000 | 40.000 |
| Năm thứ hai | 40.000 | 40.000 |
| Năm thứ ba | 40.000 | 40.000 |
| Năm thứ tư | 29.882 | 15.000 |

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Địa điểm thực hiện: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

+ Việc đầu tư Dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi được đưa vào khai thác sử dụng sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực huyện Ia H'Drai, nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian đi từ trung tâm huyện đến qua các điểm dân cư số 60, 63 (thôn 9), 64 các điểm dân cư lân cận và ngược lại, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, ổn định cuộc sống, bám trụ vùng biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với củng cố an ninh quốc phòng, an ninh biên giới.

+ Góp phần thúc đẩy việc lưu thông hàng hoá và phát triển kinh tế giữa các vùng trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế khác, góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị và quốc phòng.

- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công và hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nhưng không đáng kể, có thể hạn chế được bằng cách sử dụng các biện pháp giảm tối thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thi công, các hạng mục công trình như nền đường, công trình thoát nước cho đến công tác mặt bằng; tránh ảnh hưởng đến nguồn nước tự nhiên, các loại rác thải công nghiệp và sinh hoạt phải được thu gọn đúng nơi quy định, kiểm tra chặt chẽ và xử lý triệt để.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 149.882 triệu đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU,  ngày  02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về  chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND huyện Ia H’Drai; - Lưu: VT, TH, NTT. | GIÁM ĐỐC Ngô Việt Thành |
| --- | --- |

# Footnotes

() Bản đồ kết quả kiểm kê rừng năm 2014 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014; Bản đồ hiện trạng rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Ia H’Drai theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về công bố hiện trạng rừng năm 2020 và bản đồ theo dõi diễn biến rừng tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.