| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 53 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 15 tháng 4 năm2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp

Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Địa điểm thực hiện dự án: xã Rờ Kơi, xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 118.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025.

6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới cho 194,19 ha, gồm: 158,94 ha lúa, 6,25 ha hoa màu và 29,0 ha cà phê (trong đó: công trình Đăk Sia II: 128,94 ha lúa, 03 ha cà phê và 2,25 ha hoa màu; công trình Đăk Car: 30 ha lúa, 26 ha cà phê và 04 ha hoa màu) của nhân dân vùng xã Rờ Kơi, xã Sa nhơn xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy. Đồng thời, đảm bảo an toàn công trình, góp phần phục vụ chống hạn, cắt lũ, nâng cao mực nước ngầm, nuôi trồng thủy sản và cung cấp nước cho nhiều nhu cầu khác của người dân trong vùng, tạo điều kiện ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi. Ngoài ra, hồ chứa nước Đăk Car còn có nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước để chữa cháy cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

7. Quy mô đầu tư:

- Công trình Hồ chứa Đăk Car: Đập đất chiều cao đập khoảng 12m, dài khoảng 450m; đập đất kết hợp gia cố bê tông cốt thép, trồng cỏ, hệ thống lấy nước. Tràn xả lũ, cống lấy nước: Chiều rộng ngưỡng tràn khoảng 10m, cống D100cm, kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép, bố trí hệ thống van đóng mở. Hệ thống kênh: Tận dụng hệ thống kênh đã có, sửa chữa nâng cấp những đoạn kênh và các công trình trên kênh bị hư hỏng xuống cấp. Kênh tiếp nước: Xây dựng đoạn kênh tiếp nước dài khoảng 300m, bằng bê tông cốt thép. Đường quản lý vận hành kết hợp đi sản xuất có chiều dài khoảng 1,5km, đường giao thông nông thôn loại B; Kết cấu mặt đường bằng bê tông.

- Công trình đập Đăk Sia II: Đập dâng kết hợp tràn xả lũ, cống: Sửa chữa nâng cao ngưỡng tràn khoảng 1m; Làm mới lại tường tràn và phần đập không tràn; Sửa chữa, cải tạo cống lấy nước và cống xả cát. Hệ thống kênh và công trình trên kênh: Sử dụng lại những đoạn kênh cũ còn tốt; Sửa chữa nâng cấp, gia cố những đoạn kênh và công trình trên kênh bị hư hỏng.

8. Thời gian thực hiện: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy được Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 04/TTr-BQL và Báo cáo số 08/BC-BQL ngày 26 tháng 01 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị() và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1045/UBND-KTTH ngày 31 tháng 3 năm 2021 về việc giao nhiệm vụ lập thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp cùng Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án nêu trên tại Tờ trình số 22/TT-BQL (kèm theo Báo cáo số 47/BC-BQL) ngày 01 tháng 4 năm 2021, dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 96/BC-SKHĐT, ngày 13      tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 22/TT-BQL ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy;

2. Báo cáo số 47/BC-BQL ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy;

3. Ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 570/SKHĐT-TH ngày 08 tháng 3 năm 2021; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 292/SNN-QLXDCT ngày 04 tháng 02 năm 2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 405/STC-TCĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Văn bản số 427/UBND-KTTH ngày 05 tháng 3 năm 2021.

4. Báo cáo số 96/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - BQL đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, NNTN, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 570/SKHĐT-TH ngày 08 tháng 3 năm 2021; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 292/SNN-QLXDCT ngày 04 tháng 02 năm 2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 405/STC-TCĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Văn bản số 427/UBND-KTTH ngày 05 tháng 3 năm 2021.