| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 84/TTr-UBND | Kon Tum, ngày 01 tháng 7 năm 2019 |

TỜ TRÌNH

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

2. Nhóm dự án: Nhóm B.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án 98.

4. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Địa điểm thực hiện: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Mục tiêu đầu tư:

- Từng bước xây dựng, mở rộng và hình thành được không gian kiến trúc cảnh quan của một khu vực đô thị trung tâm thành phố, mang tính đặc trưng của địa phương và hiện đại, đóng góp vào không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, đặc biệt là hai bên bờ sông Đăk Bla.

- Khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất xây dựng, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và ổn định kinh tế - xã hội cho khu đô thị, thúc đẩy sớm việc hình thành cơ bản bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu vực Trung tâm hành chính mới theo hướng hiện đại và bản sắc truyền thống.

- Hình thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn đầu để phục vụ Nhân dân trong khu vực quy hoạch và khu vực lân cận; kết nối một cách hợp lý và linh hoạt các công trình cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu vực lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

7. Quy mô đầu tư (theo quy hoạch):

- Bồi thường giải phóng mặt bằng (khoảng 67ha).

- San lấp mặt bằng.

- Hệ thống đường giao thông theo quy hoạch với tổng chiều dài khoảng 10,7km, bề rộng nền đường theo quy hoạch từ 9-28m, mặt đường bê tông nhựa rộng từ 6-13m(), hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

- Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng.

- Hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải.

8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 620 tỷ đồng (Dự án nhóm B).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó, giai đoạn 2016-2020 bố trí khoảng 100 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2021-2025 bố trí phần còn lại để thực hiện đầu tư dự án.

9. Hình thức đầu tư, tiến độ thực hiện và diện tích chiếm dụng đất của dự án

- Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

- Diện tích đất chiếm dụng: Khoảng 67 ha.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Theo đề nghị của Ban quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 251/TTr-BQLDA ngày 11 tháng 6 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1154/SKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2018 gửi các đơn vị có liên quan lấy ý kiến chủ trương đầu tư các dự án. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ban quản lý các dự án 98 đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và trình lại tại Tờ trình số 595/TTr-BQLDA, ngày 12 tháng 11 năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2099/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2018.

Thực hiện kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 228/TB-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018, Ban quản lý các dự án 98 đã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định và trình lại tại Tờ trình số 657TT-BQLDA ngày 18 tháng 12 năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2395/SKHĐT-TH ngày 19 tháng 12 năm 2018 lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở ý kiến tham gia (lần 2) của các đơn vị(), Ban quản lý các dự án 98 đã tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và trình lại tại Tờ trình số 113/TTr-BQLDA và Báo cáo số 111/BC-BQLDA ngày 05 tháng 3 năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 71/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 113/TTr-BQLDA ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

2. Báo cáo số 111/BC-BQLDA ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban quản lý các dự án 98 về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

3. Báo cáo số 112/BC-BQLDA ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban quản lý các dự án 98 về kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

4. Báo cáo số 71/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

(Có hồ sơ và bản đồ khu vực thực hiện dự án kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Ban quản lý các dự án 98; - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTH4. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn |

# Footnotes

() Mặt cắt 1-1 dài khoảng 274m, nền đường rộng 28m, mặt đường rộng 7m*2, dải phân cách rộng 2m, vỉa hè 6m*2; mặt cắt 5-5 dài khoảng 1.686m, nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 13m, vỉa hè rộng 6m*2; mặt cắt 7-7 dài khoảng 2.094m, nền đường rộng 19m, mặt đường rộng 10m, vỉa hè rộng 4,5m*2; mặt cắt 9-9 dài khoảng 3.109m, nền đường rộng 16m, mặt đường rộng 7m, vỉa hè rộng 4,5m*2; mặt cắt 10-10 dài khoảng 1.289m, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 6m, vỉa hè rộng 3m*2; mặt cắt 11-11 dài khoảng 2.237m, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, vỉa hè rộng 1,5m*2.

() Ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 810/SHTVT-KHTC, ngày 09 tháng 7 năm 2018; Sở Tài chính tại số 1831/STC-TCĐT, ngày 09 tháng 7 năm 2018; Sở Xây dựng tại Văn bản số 796/SXD-PTĐTHTKT, ngày 11 tháng 7 năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1061/STNMT-KS, ngày 09 tháng 07 năm 2018; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 1952/UBND-TH, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

() Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 198/UBND-TH, ngày 21 tháng 01 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2113/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 28 tháng 12 năm 2018; Sở Xây dựng tại Văn bản số 1597/SXD-PTĐTHTKT, ngày 26 tháng 12 năm 2018; Sở Tài chính tại Văn bản số 3512/STC-TCĐT, ngày 17 tháng 12 năm 2018; Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 03/SGTVT-KHTC, ngày 02 tháng 01 năm 2019; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Văn bản số 219/TTPTQĐ-TH, ngày 27 tháng 12 năm 2018.