| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 87 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 26 tháng 4 năm2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: 
Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 149.882 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Mục tiêu đầu tư: Góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông và phân bổ lại dân cư trên địa bàn huyện; rút ngắn thời gian đi từ Trung tâm huyện đến các điểm dân cư 60, 63, 64 và các điểm dân cư lân cận tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; tạo điều kiện thuận lợi đề người dân đi lại trong mùa mưa lũ và sinh hoạt, sản xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

7. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ cấp IV.

- Chiều dài xây dựng khoảng L = 15km.

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại A.

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m; Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m = 2m; Bề rộng lề đất: Blđ = 2x1,5m = 3m.

- Kết cấu mặt đường và lề đường gia cố: Bằng bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm.

- Các công trình thoát nước ngang, thoát nước dọc, phòng hộ.

- An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan...

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi (Tờ trình số 51/TTr-UBND và Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có ý kiến tham gia(). Qua đó, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 và hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 84/TTr-UBND và Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 132/BC-SKHĐT, ngày 26 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc xin chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

2. Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng (Công văn số 386/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021); Sở Tài chính (Công văn số 1009/STC-TCĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021); Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 461/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 536/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 622/SNN-KH ngày 24 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 806/SNN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2021); Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Công văn số 981/BCH-TM ngày 30 tháng 3 năm 2021); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Công văn số 716/BCH-TM ngày 02 tháng 4 năm 2021).

4. Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc tiếp thu, giải trình một số nội dung đối với chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

5. Báo cáo số 132/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Ia H’Drai; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Xây dựng (Công văn số 386/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021); Sở Tài chính (Công văn số 1009/STC-TCĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021); Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 461/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 622/SNN-KH ngày 24 tháng 3 năm 2021); Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Công văn số 981/BCH-TM ngày 30 tháng 3 năm 2021); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Công văn số 716/BCH-TM ngày 02 tháng 4 năm 2021).

() Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 536/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 806/SNN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2021).