| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 59 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 16 tháng 4 năm2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án:
Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào – Văn Lem).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kon Đào và xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tại lý trình Km200+950, QL40B; Điểm cuối Giao tuyến tránh đèo Văn Rơi. Chiều dài xây dựng: Khoảng 12,3Km. Phạm vi chiếm dụng đất: Khoảng 10ha.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 99.620 triệu đồng.

5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, kết nối xã Kon Đào với xã Văn  Lem và huyện Tu Mơ Rông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong vùng và hai huyện; bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế - chính trị, các đầu mối giao thông quan trọng (Quốc lộ 40B); góp phần đạt tiêu chí nông thôn mới.

7. Quy mô đầu tư:

- Phần đường: Đường cấp V miền núi (theo TCVN 4054:2005), chiều dài tuyến khoảng 12,3Km. Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m; Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường: Blgc=2x1,5m=3m (gia cố lề tối thiểu 1,0m). Kết cấu mặt đường và lề đường gia cố: Bằng bê tông nhựa; Kết cấu lề đường không gia cố: Bằng đất đầm chặt K≥95; An toàn giao thông.

- Phần cầu: Cầu tại lý trình Km1+973: xây mới cầu dầm BTCT, L=24m, B=5,5m+2x0,5m=6,5m, tải trọng thiết kế HL93. Cầu bản tại lý trình Km6+846: tận dụng cầu cũ, thiết kế mở rộng phù hợp với nền đường thiết kế.

- Công trình thoát nước: Công trình thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, rãnh dọc,...

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem) (Tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở giao thông vận tải.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(), Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô giải trình tại Công văn số 305/UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 20/TTr-UBND, Báo cáo số 141/BC-UBND và Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã thống nhất tại Công văn số 549/SGTVT-KHTC ngày 09 tháng 4 năm 2021. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 98/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào -Văn Lem).

2. Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào -Văn Lem).

3. Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào -Văn Lem).

4. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính tại Công văn số 1198/STC-TCĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021; Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 524/SGTVT-KHTC ngày 05 tháng 4năm 2021 và Công văn số 549/SGTVT-KHTC ngày 09 tháng 4 năm 2021.

5. Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô Công văn số 305/UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021

6. Báo cáo số 98/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào -Văn Lem).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Đăk Tô; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Sở Tài chính (Công văn số 1198/STC-TCĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021); Sở Giao thông vận tải (Công văn số 524/SGTVT-KHTC ngày 05 tháng 4năm 2021 và Công văn số 549/SGTVT-KHTC ngày 09 tháng 4 năm 2021)