| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 62 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm2021 |

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi,

huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông).

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 220.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và nguồn ngân sách huyện.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật giao thông theo quy hoạch, kết nối trung tâm huyện Tu Mơ Rông với huyện Đăk Hà, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn liên huyện. Đồng thời, khai thác được quỹ đất để phát triển khu dân cư dọc theo hai bên tuyến tại những vị trí địa hình thuận lợi.

7. Quy mô đầu tư:

a) Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao với QL40B tại Km178+950; Điểm cuối tại ranh giới huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Hà (Km6+202).

b) Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài xây dựng khoảng 7,8 Km (gồm đường và công trình cầu), trong đó:

- Đường giao thông từ QL40B đi thôn 8 Đăk Pxi (huyện Tu Mơ Rông) chiều dài xây dựng các tuyến đường khoảng 7Km, gồm chiều dài các tuyến nhánh trong phạm vi nút giao:

+ Đoạn từ Km0 đến Km0+492 (L=0,492km): Đường phân khu vực. Bề rộng nền, mặt đường, vỉa hè: Bn = 13,5m, Bm = 7,5m, Bvh = 2x3m = 6m. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông ximăng. Hệ thống thoát nước dọc, ngang. Khổ cầu B = 13,5m, bằng bê tông cốt thép.

+ Đoạn từ Km0+492- km6+202 (L=5,712km): Đường GTNT loại A. Bề rộng nền, mặt, lề đường: Bn = 6m, Bm = 3,5m, Bl =2 x 1,25m = 2,5m. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông ximăng. Hệ thống thoát nước dọc, ngang. Khổ cầu B=8m, bằng bê tông cốt thép.

+ Các nhánh tuyến trong phạm vi nút giao và các điểm đấu nối với tuyến giao chiều dài xây dựng khoảng (L=0,8Km): Thiết kế kết cấu theo hiện trạng thực tế của từng tuyến nhánh.

- Nâng cấp QL40B đoạn từ Km178+400 - Km179+200 (L=0,8km): Đường chính khu vực. Bề rộng nền, mặt đường, vỉa hè, giải phân cách: Bn = 23m, Bm = 2x7,5m=15m, Bvh = 2x3,5m = 7m, Bgpc = 1m. Mặt đường bằng bê tông nhựa, bê tông ximăng, vỉa hè lát gạch trồng cây xanh; giải phân cách bố trí hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh. Hệ thống thoát nước dọc, ngang.

8. Thời gian thực hiện: 04 năm

9. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) được Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 19/TTr-UBND, Báo cáo số 77/BC-UBND và Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính và Sở Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị(); báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông() và hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án tại Tờ trình số 53/TTr-UBND (kèm theo Báo cáo số 173/BC-UBND và Báo cáo số 174/BC-UBND) ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án nêu trên, dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số      104/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 4 năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);

2. Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);

3. Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông);

4. Công văn số 366/UBND-TCKH, ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp thu, giải trình ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Công văn số 504/UBND-TCKH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc giải trình, làm rõ ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 463/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021 đối với chủ trương đầu tư dự án.

5. Ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải tại các Công văn số: 291/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021, 463/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021, 516/SGTVT-KHTC ngày 02 tháng 4 năm 2021; Sở Tài chính tại Công văn số 727/STC-TCĐT ngày 26 tháng 02 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 227/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021.

6. Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021; Công văn số 589/UBND-TCKH ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc làm rõ nguồn vốn và cam kết bố trí vốn cho dự án.

7. Báo cáo thẩm định số 104/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Tu Mơ Rông; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH. PHD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải tại các Công văn số: 291/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021; 463/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021; 516/SGTVT-KHTC ngày 02 tháng 4 năm 2021; Sở Tài chính tại Công văn số 727/STC-TCĐT ngày 26 tháng 02 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 227/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021.

() Công văn số 366/UBND-TCKH, ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp thu, giải trình ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông); Công văn số 504/UBND-TCKH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông V/v giải trình, làm rõ ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 463/SGTVT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021 đối với chủ trương đầu tư dự án.